Rapport Cassiopée pour la réunion du 04/03

Emmanuel

Travail effectué depuis le début du Cassiopée :

Lecture du document "Video Summarization Using Singular Value Decomposition"
    - Principe général
    - Algorithmes utilisés

Réflexion sur l'implémentation
    - Langage de programmation
      - C
    - Bibliothèques
      - ffmpeg pour l'extraction des images
      - stb_image pour le chargement des images
      - SVDLIBC pour effectuer la SVD
    - Structure du projet
      - Dépôt Git sur la plateforme GitHub (https://github.com/Amadeus-osa/resume-video)

  - Implémentation

    - Codage
      - Traduction en code C des algorithmes décrits dans le document
      - Makefile

    - Tests
      - Test sur des vidéos tirées de Youtube. Le clustering d'images semble comporter des erreurs, les clusters semblent comporter des images "intruses" parmi les séries d'images similaires.

A faire pour la semaine prochaine :

Débug du procédé de clustering. Pourquoi y'a-t-il des erreurs ?

Meriem

- Lecture du document "Video Summarization Using Singular Value Decomposition"
- Comprendre son fonctionnement (l’algorithme utilisé SVD) et surtout ses formules mathématiques.
    - P	remière réunion pour le lancement du projet, décisions prises :
      - Langage de programmation : C
      - Utiliser des bibliothèques existantes pour le code (ffmpeg pour extraire les images par exemple etc.…)
      - Se servir du logiciel Git pour partager nos bouts de coder.
      - Emmanuel s’occupe de la première partie

A faire pour la semaine prochaine :

S’occuper de l’interface du programme